鹿港國中科教館女生廁所整建成果報告

- 前言：

本校科教館建立於民國82年，迄104年止，已經使用超過廿年。科教館主要用途為學校專科教室，位於學校操場邊，司令台東側，為獨棟四層樓建築物；一樓為理化實驗室、二樓為生物實驗室、三樓為電腦教室、四樓為美術教室與表演藝術教室。學生廁所總共6間位於科教館1～3樓，其中東側3間男生廁所，西側3間女生廁所。由於使用時間久遠，多數廁所損壞且維護不易，故提出計畫申請經費，擬進行整建維修。奉縣府教育處函第1040164438B號，本校獲教育部補助104年度老舊廁所整建經費，新台幣166萬6,667元整，主要整建區域為科教館西側3間女生廁所。

- 整建過程說明：

- 計畫申請：

於104年5月20日召集行政人員、家長代表、社區代表、教師代表以及建築師與會，召開計畫申請討論會議，凝聚各方共識，確認廁所整建需求，據以進行規畫設計。

- 招標過程：

歷經4次招標過程始結標，本工程於104年9月10日完成招標作業，由張耀中建築師事務所設計監造，巨匠工程公司施作。

- 工程施作：

本工程於104年9月25日開工，並於104年12月22日竣工，105年1月8日完成驗收。

- 整建過程特點與亮點介紹：

- 召開工作會議，凝聚各方共識。

本次老舊廁所整建過程，由校長帶領行政團隊召開工作會議，藉由建築師參

與討論，了解教育部及學校需求，意見交換以凝聚共識，完成最後的設計。

- 善用建築工法，兼具通風採光。

新設通風窗口，以自然通風與採光進行設計，保持廁所明亮與乾淨。

- 採用輕質灌漿，達成降板目標。

地板採用混擬土保混合麗龍球之輕質材質灌漿，減低地板承載重量，並達成

教育部地板全面平整之整建要求。

- 融合美學教育，涵養美學素養。

整建過程配合美學教學實施，讓學生參與整建過程，結合音樂播放，營造舒

適如廁環境，改進廁所形象增益學生美學素養。

- 師生共同創作，提供展能空間。

由美術教師指導學生參與設計燈罩，依據樓層不同主題，師生以簡易鋁線及

串珠創作出各樓層所需燈罩，並供學生展能機會。

(六) 特色美學廁所，媒體採訪報導

本次廁所整建並且獲得報紙與電子媒體在網站的報導，肯定學校師生的努力，同時也讓閱聽大眾明瞭廁所可融入美學，提升良好的居住環境。

- 結語：

本校科教館女廁整建順利完成，除了提供學生良好的如廁環境，美學教育概念融入廁所中，更提升學校廁所文化，發揮涵養學生美學素養之境教功能，檢附廁所整建前中後照片如下：

|  | 施 工 前 |
| --- | --- |
|  | 原有牆面 及地坪 |
|  | 施工中 |
|  | 原有牆面及地坪材質敲除運棄(含設備) |
|  | 施工中 |
|  | 原有牆面及地坪材質敲除運棄(含設備) |
|  | 施工中 |
|  | 設置污水管 設置蹲式馬桶 鋪設地坪磁磚 鋪設壁磚 |
|  | 施工中 |
|  | 鋪設地磚及壁磚後整體樣貌 新做洗手台 抿石子造型主題牆面 設置熱固性樹脂板隔間 |
|  | 施工中 |
|  | 設置緊急求助鈴 不鏽鋼扶手 造型壁燈 座式馬桶 鍍鋅線槽架 拖布盆及自由龍頭 立式標示牌 明鏡 平面標示牌 |
|  | 施 工 後 |
|  | 改善後1樓廁所外左側現狀 |
|  | 施 工 後 |
|  | 改善後2樓廁所外右側現狀:抿石子造型牆面 |
|  | 施 工 後 |
|  | 改善後2樓廁所內現狀 |